# خطة التطوير الشاملة

بوت محلل الأسهم - البورصة المصرية

إصدار 1.0 - 2025

# جدول المحتويات

- نظرة عامة على المشروع

- المرحلة الأولى: البنية الأساسية

- المرحلة الثانية: المؤشرات الفنية المتقدمة

- المرحلة الثالثة: نظام التنبيهات والإشعارات

- المرحلة الرابعة: المحفظة والتقارير

# 1. نظرة عامة على المشروع

الرؤية:

- بناء منصة متكاملة لتحليل ومراقبة الأسهم في البورصة المصرية

- توفير أدوات فنية متقدمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة

- تمكين المستثمرين من متابعة محافظهم الاستثمارية بشكل احترافي

الأهداف الرئيسية:

- توفير بيانات لحظية دقيقة لأسهم البورصة المصرية

- عرض مؤشرات فنية وأساسية شاملة

- نظام تنبيهات ذكي للفرص الاستثمارية

- إدارة محفظة استثمارية متقدمة

- تقارير تحليلية شاملة ودورية

الفئات المستهدفة:

- المستثمرون الأفراد

- مديرو المحافظ

- المحللون الماليون

- شركات الوساطة والاستثمار

# 2. المرحلة الأولى: البنية الأساسية

## 2.1 واجهة المستخدم الرئيسية

| المكون | الوصف | الأولوية | المدة |
| --- | --- | --- | --- |
| لوحة التحكم | عرض ملخص الأسهم الرئيسية | عالية جداً | 5 أيام |
| قائمة الأسهم | جدول شامل لبيانات جميع الأسهم | عالية جداً | 7 أيام |
| صفحة السهم | تفاصيل شاملة لكل سهم | عالية | 5 أيام |

## 2.2 نظام إدارة البيانات

- قاعدة بيانات محلية (SQLite / MongoDB)

- نظام التخزين المؤقت (Cache System)

- نظام تحديث البيانات اللحظي

- معالجة البيانات التاريخية

## 2.3 واجهة برمجية (API)

- نقطة نهاية لجلب بيانات الأسهم

- نقطة نهاية للبحث والفلترة

- نقطة نهاية للحصول على التفاصيل

- نقاط نهاية للمحفظة والتنبيهات

# 3. المرحلة الثانية: المؤشرات الفنية المتقدمة

## 3.1 المؤشرات الفنية الأساسية

1. المتوسطات المتحركة (Moving Averages):

- SMA (Simple Moving Average)

- EMA (Exponential Moving Average)

- فترات زمنية: 20، 50، 200 يوم

- إشارات الشراء والبيع

2. مؤشر القوة النسبية (RSI):

- فترة زمنية: 14 يوم

- مستويات الشراء الزائد والبيع الزائد

- اكتشاف الاختلافات (Divergences)

3. مؤشر MACD:

- خط MACD

- خط الإشارة (Signal Line)

- رسم بياني MACD

4. نطاقات بولينجر (Bollinger Bands):

- النطاق العلوي والسفلي

- الوسط المتحرك

- اختراقات النطاق

## 3.2 المؤشرات الأساسية المتقدمة

- نسبة الدين إلى حقوق الملكية

- هامش الربح (Profit Margin)

- العائد على حقوق الملكية (ROE)

- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)

- معدل النمو المتوقع

## 3.3 الرسوم البيانية

- مخططات الشموع (Candlestick Charts)

- مخططات الأعمدة (Bar Charts)

- رسوم المؤشرات الفنية

- فترات زمنية متعددة (يومي، أسبوعي، شهري)

# 4. المرحلة الثالثة: نظام التنبيهات والإشعارات

## 4.1 أنواع التنبيهات

تنبيهات السعر:

- تنبيه عند الوصول إلى سعر معين

- تنبيه عند تجاوز نسبة تغير محددة

- تنبيه عند الاختراق

تنبيهات فنية:

- تنبيهات تقاطع المتوسطات المتحركة

- تنبيهات RSI

- تنبيهات نطاقات بولينجر

تنبيهات أساسية:

- تنبيهات أرباح الأسهم

- تنبيهات النتائج المالية

- تنبيهات تغيير التصنيفات

## 4.2 قنوات التنبيهات

- إشعارات داخل التطبيق (In-App)

- رسائل بريد إلكتروني

- إشعارات SMS

- إشعارات Telegram و WhatsApp

## 4.3 مركز التحكم

- إنشاء وتحرير التنبيهات

- تفعيل وتعطيل التنبيهات

- سجل التنبيهات المشغلة

- تخصيص قنوات الإخطار

# 5. المرحلة الرابعة: المحفظة والتقارير

## 5.1 إدارة المحفظة

تتبع المحفظة:

- إضافة وحذف الأسهم من المحفظة

- تسجيل سعر الشراء والكمية

- تتبع متوسط السعر

حسابات الأداء:

- القيمة الحالية للمحفظة

- العائد الإجمالي والعائد المئوي

- الأرباح والخسائر غير المحققة

- متوسط العائد السنوي

توزيع المحفظة:

- نسبة كل سهم من إجمالي المحفظة

- رسم بياني تفاعلي للتوزيع

- توصيات إعادة التوازن

## 5.2 التقارير التحليلية

التقارير الدورية:

- تقرير يومي

- تقرير أسبوعي

- تقرير شهري

- تقرير سنوي

محتويات التقرير:

- ملخص الأداء

- أكثر الأسهم أداءً وأقلها

- التوصيات الاستثمارية

- تنبؤات واتجاهات المستقبل

## 5.3 أدوات إضافية

- مقارن الأسهم (Stock Screener متقدم)

- حاسبة القيمة العادلة

- محاكاة الاستثمار (Backtester)

- مستشار استثماري ذكي

# 6. المتطلبات التقنية

## 6.1 البنية التحتية

الواجهة الأمامية (Frontend):

- React.js / Vue.js

- Chart.js / D3.js

- Tailwind CSS / Material UI

الخادم الخلفي (Backend):

- Node.js / Python (Django/FastAPI)

- Express.js أو FastAPI

قاعدة البيانات:

- PostgreSQL / MongoDB

- Redis للتخزين المؤقت

مصادر البيانات:

- EGX (بورصة مصر) - API

- Bloomberg Terminal API

- Alpha Vantage / IEX Cloud

## 6.2 المتطلبات الوظيفية غير المتعلقة بالأداء

- المصادقة وإدارة المستخدمين

- تشفير البيانات

- السجلات والتدقيق

- نسخ احتياطية واستعادة البيانات

## 6.3 المتطلبات غير الوظيفية

الأداء:

- وقت استجابة أقل من 500 ملي ثانية

- قابلية التعامل مع 10000 مستخدم متزامن

التوافر:

- توافر بنسبة 99.5% على الأقل

- RTO أقل من 4 ساعات

الأمان:

- تشفير SSL/TLS

- حماية ضد OWASP Top 10

- المصادقة متعددة العوامل (MFA)

# 7. الجدول الزمني للتطوير

| المرحلة | الوصف | الأنشطة الرئيسية | المدة | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بنية أساسية | تصميم UI، قاعدة بيانات، API | 4 أسابيع | المطورون |
| 2 | مؤشرات فنية | حساب المؤشرات، رسوم بيانية | 3 أسابيع | المحللون |
| 3 | التنبيهات | نظام التنبيهات، الإخطارات | 2 أسبوع | DevOps |
| 4 | المحفظة والتقارير | إدارة محفظة، تقارير تحليلية | 2 أسبوع | فريق كامل |

# 8. نموذج العمل والإيرادات

## 8.1 نماذج الاشتراك

الخطة المجانية:

- عرض أساسي للأسهم

- فلترة محدودة

- إعلانات

الخطة المميزة (PRO):

- جميع المؤشرات الفنية

- تنبيهات غير محدودة

- لا إعلانات

- السعر: 99 جنيه / شهر

الخطة المتقدمة (PREMIUM):

- كل ميزات PRO

- تقارير تحليلية مخصصة

- دعم الأولوية

- السعر: 249 جنيه / شهر

# 9. الخاتمة والخطوات التالية

الخطوات الفورية (الأسبوع القادم):

- بدء تطوير المرحلة الأولى

- إعداد بيئة التطوير

- تصميم قاعدة البيانات

هذه الوثيقة تمثل خارطة الطريق الشاملة لتطوير بوت محلل الأسهم المتقدم. يجب مراجعتها بشكل دوري وتحديثها حسب تطور المشروع والمتطلبات الجديدة.